Lasten Heft

设计任务书

项目名称：2025 C 端产品 UIUX 设计项目

| 版本号 | 作者 | 所属部门 |  | 更新日期 | 保密级别 | 更改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会签：Unerschrift |  |  |  |  |  |  |
| 系统CIX 项目负责人签字 Project manager of CIX |  |  | 签名(Unterschrift) |  |  |  |
| 供应商负责人签字 Supplier |  |  | 签名(Unterschrift ) |  |  |  |
| CIX-R2签字 CIX-R2 |  |  | 签名(Unterschrift ) |  |  |  |

目录

1 简介	3

1.1 目的	3

1.2 项目范围	3

1.2.1 组织范围	3

1.2.2 业务范围	3

1.2.3 其他范围	4

1.3 定义、首字母缩写词和缩略语	4

2 系统需求	4

2.1 功能	4

2.1.1 功能性需求	4

2.2 CIX已使用设计工具（参考）	7

3 人员组织架构	8

3.1 供应商项目人员组成	8

3.2 供应商服务管理要求	10

4 安全体系	11

5 项目时间表	12

6 项目阶段及项目交付物成果	12

简介

目的

本文为上汽大众汽车有限公司（以下简称：上汽大众）上汽大众C 端产品 UIUX 设计项目询价征询稿，主要介绍此项目范围和要求。

项目范围

上汽大众汽车计划于2026年推出首款增程电动SUV ID.ERA，彰显“In China, for China”战略，满足中国消费者对个性化设计与智能科技的需求。《C端产品UIUX设计项目》需按照项目时间节点的要求，结合ID.ERA的特点对上汽大众官网、小程序及APP爱车进行设计重构，完成C端产UIUX 设计项目的的用户类型定义和使用场景分析、用户场景梳理、信息架构设计，交互体验设计，界面视觉设计，开发实施支持、可用性测试及持续优化方案工作。

组织范围

实施范围：上汽大众汽车有限公司。

业务范围

- 用户类型定义和使用场景分析： 基于目前整车厂业务模式，分析“潜在客户、存量客户、增量用户”三者不同生命周期的用户对新增业务场景的不同需求，根据上汽大众已有业务模式、品牌调性及用户画像，深化用户调研及场景化业务分析。

- 用户场景梳理：基于不同类型用户的特征画像细化场景区别，结合技术可行性完成用户旅程设计。并结合车机端与手机端的体验场景进行整体梳理。远程控制冰箱；

- 信息架构设计：基于不同类型用户的生命周期和特征，梳理企业品牌内部功能，完成移动端应用的信息架构设计。如有必要需在已有功能基础上对现有信息架构进行重新整合设计。

- 交互体验设计：基于前期概念定义，完善页面内及页面之间的交互设计。并总结交互设计规范以便于后续业务迭代改进。

- 界面视觉设计：基于概念定义、交互体验设计及上汽大众现有UI规范，完成页面视觉创意设计和改进方案，平衡现有品牌风格和移动端应用的固有特征。并总结设计规范以便于后续业务迭代改进及日常运营。界面终端包括手机端、智能手表等。

- 开发实施支持：主持设计稿评审会，与开发团队紧密合作，确保技术实现完整度。

- 可用性测试：组织设计并参与业务方及真实客户的可用性测试，并处理测试数据，完成版本迭代。

- 持续优化方案：基于检测数据及客户反馈，验证项目效果，并给出持续优化方案。

其他范围

- 为上汽大众C端产品的UIUX设计提供合理的建议及解决方案，并积极参与该项目的设计实施过程。

- ID.ERA 新版本上线后一个月的设计维护UX/UI迭代更新。

定义、首字母缩写词和缩略语

上汽大众：上汽大众汽车有限公司

系统需求

功能

在招投标过程中，请供应商积极联系移动互联部门，进一步明确项目目标和范围，项目人员到位以及就项目实施方法达成一致，制订详细的项目计划并完成工作量的评估。

功能性需求

| 模块 | 功能分类 | 功能清单 |
| --- | --- | --- |
| 官网 （需支持pc和mob两个端口） | 首页 | 首页 |
|  | 全系车型 | 全系车型首页 |
|  |  | 车辆配置 |
|  |  | 查询经销商 |
|  |  | 金融计算器 |
|  |  | 车辆详情 |
|  | ID.生而电动 | ID.生而电动首页 |
|  |  | ID.科技 |
|  |  | ID.充电 |
|  |  | 客户服务 |
|  |  | ID.活动 |
|  | 官方商城 | 官方商城首页 |
|  |  | 商品列表 |
|  |  | 商品详情 |
|  |  | 订单列表 |
|  |  | 购物车 |
|  | 售后服务 | 售后服务首页 |
|  |  | 爱车维修与保障 |
|  |  | 爱车保养 |
|  |  | 爱车课堂 |
|  |  | 爱车装备 |
|  |  | ID.纯电专区 |
|  |  | 保养套餐 |
|  |  | 保养产品 |
|  |  | 保养福利 |
|  |  | 用户手册 |
|  |  | 仪表灯 |
|  |  | 预约维保 |
|  |  | 爱车课堂 |
|  | 官方二手车 | 官方二手车首页 |
|  |  | 我要买车 |
|  |  | 我要卖车 |
|  |  | 我要置换 |
|  |  | 品质保障 |
|  |  | 预约看车 |
|  |  | 社区资讯 |
|  | 大众一家 | 大众一家首页 |
|  | 品牌天地 | 品牌天地首页 |
|  |  | 信息公开 |
|  |  | 经销商招募 |
|  |  | 召回公告 |
|  |  | 客户公告 |
|  | 预约试驾 | 预约品鉴-燃油 |
|  |  | 预约品鉴-纯电 |
| 小程序 （仅针对mob端口） | ID.小程序 | 发现、服务、爱车、我的、好物等 |
|  | 微信小程序 | 发现、服务、爱车、我的、好物等 |
|  | 快手/小红书/抖音/百度小程序 | 发现、服务、爱车、我的、好物等 |
| 营销活动H5 （仅针对mob端口） | 刮奖活动 | 活动首页、我的奖品、温馨提示弹窗等 |
|  | 众筹活动 | 活动首页、我的参与、活动规则等 |
|  | V day活动 | 活动页面、我的奖品、活动规则等 |
| APP （仅针对mob端口） | 爱车 | 快捷卡片 |
|  |  | 车图 |
|  |  | 车辆控制 |
|  |  | 远程空调 |
|  |  | 智能座舱 |
|  |  | 充电服务 |
|  |  | 用车服务 |
|  |  | 官方二手车 |
|  |  | 车载权益 |
|  |  | 智慧车联 |

CIX已使用设计工具（参考）

CIX已明确在本项目使用如下设计工具及平台要求，需要参与本项目的供应商了解并熟悉，以便能与产品、设计、开发团队合作过程中能无缝协助：

- 基本设计软件

- 需求梳理：Xmind 10；

- 交互设计：Axure RP 8/Sketch V61.1以上；

- 界面视觉设计：Sketch V61.1以上；

- 动效设计：Adobe After Effect CC 2018/Principle；

- UI原型设计：墨刀；

- 产品演示：Keynote/Powerpoint

- IOS版本兼容

- 支持IOS 9.0 及以上的IOS移动设备系统终端；

- 支持iPhone 6 及以后的iPhone系列移动设备硬件终端；

- IOS系统设计风格参考IOS Design Guideline；

- Android 版本兼容

- 支持Android 5.0 及以上的Android移动设备系统终端；

- 支持主流机型分辨率（例如但不限于： xhdpi/xxhdpi/xxxhdpi）的移动设备硬件终端；

- Android系统设计风格参考Material Design Guideline；

人员组织架构

供应商项目人员组成

结合上述项目内容、交付物及基本工具与支持平台，本项目要求供应商准备提供的核心岗位包括但不限于设计总监（项目经理），高级交互设计师、高级视觉设计师、动效师、视觉设计师等，并根据实际项目需要进行驻厂支持。其中核心岗位要求如下：

| 岗位 | 人员要求 | 主要职能 | 技术依据参考* |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计总监 （项目经理） | 1.十年以上交互类产品体验设计经验； 2.有丰富的交互类产品诊断经验，有用户体验架构设计经验； 3.有丰富的汽车行业移动端应用产品项目经验，有车联网相关项目经验； 4.有BAT等大型互联网公司交互类产品体验设计的工作经验； 5.有丰富的互联网产品项目管理经验 ,能独立完成团队协调和设计计划的持续性跟进与输出。 6.能提供明确产品定位和产品规划走向，能提供用户体验提升的诊断分析案例和结果展示及说明。 | 1.制定整个产品体验设计的工作流程：战略-结构-内容-体验-视觉-测试-迭代； 2.战略：体验设计战略制定，挖掘需求idea，分析目标用户、使用场景、痛点解决方案； 3.结构：功能模块梳理、任务分析、页面流程和信息框架的确定； 4.内容：根据用户类型及产品定位规划产品功能和服务内容； 5.体验：对交互设计、用户体验进行走查 review，根据设计原则审核设计规范，情感化触点设计； 6.视觉：对产品整体视觉风格提出整体策略性方案，平衡品牌与业务特性之间的视觉风格； 7.测试：把握可用性测试重点方向，持续性提出产品改进方案 8.迭代：设计效果跟踪和数据分析，开发前可用性测试评估，上线后进行埋点数据分析，根据数据结论评估体验驱动用户增长方案。 | 市场竞品分析、 用户需求挖掘、 焦点小组、 深度访谈、 实地研究、 行业报告分析、 persona、 scenario、 故事板、 服务设计、 数据分析、 竞品分析、 可用性测试； |
| 高级交互设计师 | 1.五年以上交互类产品体验设计经验； 2.有丰富的交互类产品诊断经验，有用户体验架构设计经验； 3.有丰富的汽车行业移动端应用产品项目经验，有车联网相关项目经验； 4.能组织需求讨论梳理，能提供用户体验提升的诊断分析案例和结果展示及说明。 | 1.产品体验总体交互设计，功能需求收集、信息架构梳理、、页面布局设计、页面跳转关系设计、反馈形式设计； 2.基于产品特性和目标用户的用户画像进行使用场景梳理； 3.与动效师紧密合作，对产品中涉及到的车辆远控功能、及其他页面跳转、数据加载等功能的交互动效设计，设计趋势研究,创新交互方式探索VR、AI； 4.制定交互体验设计原则和规范； 5.与产品经理、视觉设计师、开发、测试沟通，推动设计方案的实施； 6.要求在设计和前端开发周期内提供相应驻厂支持。 | 市场竞品分析、用户需求挖掘、焦点小组、深度访谈、实地研究、行业报告分析、persona、scenario、故事板、服务设计、数据分析、竞品分析、可用性测试； |
| 高级视觉设计师 | 1.五年以上互联网移动端应用类产品视觉设计经验； 2.有BAT等大型互联网企业交互类产品体验设计的工作经验； 3.有丰富的车厂移动端应用项目经验 ,了解竞品视觉风格差异； 4.能把控产品视觉定位和品牌视觉面对C端感知，能提供明确用户视觉设计的案例和展示。 5.有智能手表项目经验的（可选）。 | 1.建立视觉品牌，梳理品牌DNA，定义产品调性，品牌感植入设计； 2.视觉设计趋势研究，分析竞品视觉风格和对比优劣; 3.定义视觉语言，建立视觉设计规范。 | 市场竞品分析； 色彩情感设计； 产品VI设计； |
| 动效师 | 1.五年以上互联网移动端应用类产品动效设计经验； 2.有大型互联网企业交互类产品体验设计的工作经验； 3.有丰富的车厂移动端应用项目经验 ,了解竞品动效风格视觉风格差异； 4.能对其他类型互联网移动端应用类产品的动效种类进行深度分析和灵活运用，并借鉴到各项目设计中。 5.有智能手表项目经验的（可选） | 1.与交互设计师紧密合作，对产品中涉及到的车辆远控功能、及其他页面跳转、数据加载等功能的交互动效设计，设计趋势研究,创新交互方式探索VR、AI； 2.与视觉设计师紧密合作，建立视觉品牌，梳理品牌DNA，定义产品调性，品牌感植入设计； 3.动效设计趋势研究，分析竞品动效风格和对比优劣; 4.与交互设计师紧密合作，制定交互体验设计原则和规范； 与视觉设计师紧密合作，定义视觉语言，建立视觉设计规范。 | 市场竞品分析； 场景动效设计； 可用性测试； |
| 视觉设计师 | 1.五年以上互联网移动端应用类产品视觉设计经验； 2.有大型互联网企业交互类产品体验设计的工作经验； 3.能提供明确用户视觉设计的案例和展示。 4.有智能手表项目经验的（可选） | 1.映射个性风格，符合品牌调性的个性化风格定义； 2.信息展示设计； 3.组件控件设计：视觉组件元素设计、icon设计、细节控件的状态设计； 4.情感化运营抓手设计； 5.要求在设计和前端开发周期内提供相应驻厂支持。 | 市场竞品分析、色彩情感设计、产品VI设计； |

供应商服务管理要求

- 供应商必须具有企业法人资格，在中华人民共和国境内注册经营并有良好业绩和商业信誉；

- 供应商须对用户体验设计原理及相关方法论有深刻理解，负责过过上汽大众C端产品设计的供应商优先。

- 供应商及其团队必须遵从上汽大众及CIX的工作流程和信息安全要求，供应商必须同意并授权其项目组所有人员至少签署《上汽大众CIX部门及合作方信息安全承诺书》《CIX部门供应商入场检查单》《CIX部门供应商离场检查单》，《离开项目数据清除声明》等文件，上述文件内容请参考附件，CIX保留调整的权利；

- 供应商团队的工作地点应在上汽大众安亭现场，以确保实时沟通和无缝沟通；供应商及其团队必须遵从上汽大众相关办公要求，供应商必须同意并为其项目组所有人员办理出入证，签署其他应工作需要按上汽大众相关部门要求的文件；

- 供应商需同意本项目所有产出物，包括但不限于信息、数据、文档、源代码等均属上汽大众所有（互联网产品类除外）。

- 供应商应充分理解网络安全、数据安全和个人信息保护的重要性，应当严格遵守适用的网络安全相关、数据安全相关法律法规的规定，如《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等。

- 供应商应当确保获得和维持了适用法律法规规定下的足够的同意、授权和准许，用以确保在本项目下处理任何最终用户个人数据时符合适用法律的规定，包括追踪用户获得、披露、传播、拦截和删除用户个人数据和信息等。

- 供应商应负责其产品/研发成果的安全漏洞管理。涉及互联网产品类，供应商需要负责相关高中危漏洞需的检测、及时告知并协助修复；涉及研发类项目类，供应商需要根据上汽大众安全部门要求，完成相关高中危漏洞的修复；

- 除非获取上汽大众书面许可，否则供应商及其员工都不得将从上汽大众处获得的或与上汽大众有关的，依照本规定须保密的各类文件、资料、体系、软件、培训内容和经营诀窍以及相关数据等内容，披露给第三方。

安全体系

供应商人员应遵守《IT供应商管理》中信息安全相关要求，项目类供应商应满足《一般项目信息安全需求书&评审表》中的要求。

- 上汽大众汽车有限公司有权对供应商人员是否遵守信息安全相关要求进行安全检查与审计

- 在上汽大众现场工作期间，供应商人员应严格遵守上汽大众汽车有限公司的信息安全制度及规定。

- 信息保密期内供应商人员在接触、使用、复制、保存、传输、销毁合作时所接触到的各种上汽大众的internal、confidential及secret信息，包括有关CI在业务活动及商业活动中所涉及的知识产权、技术资料、经营策略、数据、报表、软件、影像、声音等信息，必须严格按照上汽大众和信息系统的各项保密管理规定，对信息及各类设备进行积极保护，不得以任何形式或手段，直接或间接地向任何无关的第三方泄露上述范围信息。

- 供应商人员保证自己遵守所有适用的数据保护法律，保证自己传输或者提供给甲方的用于实现本合同目的或者便于本合同履行的个人数据取得了适用法律要求的必要同意。

- 任何从上汽大众汽车有限公司获得的保密信息均应在合同终止时通过删除、退还对方、或销毁其载体等手段而不使其继续保留在己方。

- 在上汽大众现场工作，必须使用合法、正版的软件工具。供应商确认其根据本合同实施的维护服务不对任何第三方的知识产权（包括专利权、著作权、商标权、专有技术等）或其它权利构成侵犯。

- 若采购合同中涉及信息安全相关内容，以标准合同为准。

- 若采购合同中不涉及信息安全相关内容，则以补充本技术协定信息安全要求为准，并自合同签署之日起生效。

项目时间表

| 计划日程 | 项目节点 |
| --- | --- |
| 2025.11.07. | 项目技术要求发出 |
| 2025.11.14 | 方案建议书提交 |
| 2025.11.17 | 完成讲标 |

项目阶段及项目交付物成果

本项目预计的阶段及交付物包括但不限于下表所示内容：

| 阶段 | 需求内容 | 预计交付物 |
| --- | --- | --- |
| 用户类型定义和使用场景分析 | 基于目前整车厂业务模式，分析“潜在客户、存量客户、增量用户”三者不同生命周期的用户对新增业务场景的不同需求，根据上汽大众已有业务模式、品牌调性及用户画像，深化用户调研及场景化业务分析。 | 用户画像/Personas 竞品分析报告/Competitive-analysis Report 服务蓝图/Service Blueprint 故事板/Storyboard 视觉风格定义报告/Look&Feel |
| 用户场景梳理 | 基于不同类型用户的特征画像细化场景区别，结合技术可行性完成用户旅程设计。并结合车机端与手机端的体验场景进行整体梳理。 | 用户旅程地图/User Journey Map 用例/Use Cases 用户流程/User Flow Chart |
| 信息架构设计 | 基于不同类型用户的生命周期和特征，梳理企业品牌内部功能，完成移动端应用的信息架构设计。如有必要需在已有功能基础上对现有信息架构进行重新整合设计。 | 信息架构图/Information Architecture 线框图/Wireframe |
| 交互体验设计 | 基于前期概念定义，完善页面内及页面之间的交互设计。并总结交互设计规范以便于后续业务迭代改进。 | 页面交互跳转文档/UX Documentation UX 交互规范/UX Guideline |
| 界面视觉设计 | 基于概念定义、交互体验设计及上汽大众现有UI规范，完成页面视觉创意设计和改进方案，平衡现有品牌风格和移动端应用的固有特征。并总结设计规范以便于后续业务迭代改进及日常运营。界面终端包括手机端、智能手表等。 | 视觉及交互原型/UI Prototype 切图标注文件/Image Slicing & Marking UX 交互规范/UX Guideline 动效文件/Animation Effect Demo |
| 开发实施支持 | 主持设计稿评审会，与开发团队紧密合作，确保技术实现完整度 | 会议纪要或决议/ Meeting minutes or resolutions |
| 可用性测试 | 组织设计并参与业务方及真实客户的可用性测试，并处理测试数据，完成版本迭代。 | 可用性测试报告/Usability Testing Report |
| 持续优化方案 | 基于检测数据及客户反馈，验证项目效果，并给出持续优化方案。 | 项目成果报告/ Project results report 优化方案报告/ Optimization plan report |